- АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.02.2020                       №  40

г. Нижние Серги

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 30.09.2019 № 308  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Нижнесергинского муниципального района от 18.12.2019 № 170 «О бюджете Нижнесергинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом Нижнесергинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 30.09.2019 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020-2022 годы» (прилагается).

2. Обнародовать данное постановление путем размещения полного текста через сеть «Интернет» на официальном сайте администрации Нижнесергинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнесергинского

муниципального района                                                                       В.В.Еремеев

Утверждена

постановлением администрации

Нижнесергинского муниципального

района   от 10.02.2020  № 40

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 30.09.2019 № 308  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020-2022 годы»

Муниципальная программа

«Развитие и обеспечение сохранности сети

автомобильных дорог на территории

Нижнесергинского муниципального района

на 2020-2022 годы»

г. Нижние Серги

Паспорт муниципальной программы

«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района

на 2020 – 2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры администрации Нижнесергинского муниципального района |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. Задачи: 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1.1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. 1.2. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них 2.1. Обеспечение безопасного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, км. 2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. 3. Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, тыс.кв.м. 4. Доля площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ямочный ремонт, к общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. 5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации | ВСЕГО – 62 289,0 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 41 703,0 тыс.рублей; 2021 год – 10 091,0 тыс.рублей; 2022 год – 10 495,0 тыс.рублей; из них: местный бюджет – 62 289,0 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 41 703 тыс.рублей; 2021 год – 10 091,0 тыс.рублей; 2022 год – 10 495,0 тыс.рублей. областной бюджет – 0,0 тыс.рублей в том числе: 2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 тыс.рублей; 2022 год – 0,0 тыс.рублей. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | Сайт администрации Нижнесергинского муниципального района www.admnsergi.ru |

Раздел 1.

Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально - экономического развития Нижнесергинского муниципального района

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020 – 2022 годы» (далее – программа) разработана для решения задач создания условий для комфортной жизни и самореализации населения.

Автомобильная транспортная система на территории Нижнесергинского муниципального района представлена сетью автомобильных дорог регионального и муниципального значения, кроме того по территории Нижнесергинского муниципального района проходит федеральная трасса а/д «Пермь – Екатеринбург».

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и расширения торговли и развития сферы услуг.

На автомобильных дорогах местного значения расположено 2 мостовых сооружений общей длиной 80 п. м. мостовые сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

Протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 56,322 км. Основная доля автомобильных дорог местного значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных грузовых транспортных средств.

В границах Нижнесергинского муниципального района услуги по перевозке пассажиров в пригородном и городском сообщениях осуществляют

-  на территории между поселениями Нижнесергинского муниципального района - ИП Щелконогов Д.А., ООО ТК «Атлант».

-перевозку пассажиров в пригородных сообщениях–ИП Щелконогов Д.А.

В границах Нижнесергинского муниципального района имеются два объекта транспортного комплекса ООО ГУП СООПА:

- Автостанция г. Нижние Серги:

продажа билетов, посадка пассажиров, межрейсовый простой автобусов, диспетчерское сопровождение

- Автостанция г. Михайловск:

продажа билетов, посадка пассажиров, диспетчерское сопровождение.

Всего  45 остановочных пунктов для междугороднего и пригородного межмуниципального автобусного сообщения:

- на территории Михайловского муниципального образования – 7 пунктов;

- на территории Нижнесергинского городского поселения – 7 пунктов;

- на территории городского поселения Верхние Серги – 18 пунктов;

- на территории муниципального образования рабочий поселок Атиг – 3 пункта;

- на территории Кленовского сельского поселения – 8 пунктов;

- на территории Дружининского городского поселения – 2 пункта.

- В целях удовлетворения спроса и повышения качества транспортного обслуживания населения, в огородно-дачный период, на транспортных маршрутах увеличивается количество остановок по требованию пассажиров.

Автомобильные дороги местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы Нижнесергинского муниципального района. Они обеспечивают жизнедеятельность Нижнесергинского муниципального района и населенных пунктов и во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нижнесергинского муниципального района составляет 56,322 км., в том числе 20,638 км с твердым покрытием (36,6 %) и 35,684 км грунтовых (63,4 %).

К негативным факторам, влияющим на состояние дорог в последние годы,

можно отнести: недостаточный вывоз снега с дорог в зимний период, что приводит к усиленному воздействию агрессивных талых вод на элементы дороги; увеличение износа дорожного покрытия, элементов обустройства дорог и инженерных дорожных сооружений и дефектов, образующихся вследствие погодно – климатических условий.

Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно – транспортной ситуации велись по следующим направлениям:

- повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения ремонтов;

- выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения (установка бордюрного ограждения, установка дорожных знаков);

- пропуск паводковых вод для предотвращения размыва земляного полотна автомобильной дороги.

За период 2017-2019 гг. реализации муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2017-2019 годы» выполнены мероприятия:

- капитальный ремонт автомобильной дороги пгт.Дружинино – п.Лазоревый, протяженностью 0,742 км;

- разработана проектная документация: «Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования пгт. Дружинино – п.Лазоревый км 0+742 – км 1+942»;

- разработана проектная документация: «Реконструкция моста через р.Бисерть на автомобильной дороге п.Ключевая – д.Красный Партизан»;

- текущий ремонт  автомобильной дороги «п.Бисерть – п.Первомайский в границах Нижнесергинского муниципального района -  4,9 км;

- текущий ремонт  автомобильной дороги «с.Старобухарово – п.Первомайский в границах Нижнесергинского муниципального района -  2,1 км;

- текущий ремонт  автомобильной дороги «д.Красный Партизан – п.Малиновый» - 14,5 км;

- текущий      ремонт  автомобильной дороги «Подъезд к г.Нижние Серги – 3» - 1 км;

- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе противопаводковые мероприятия;

- летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (профилирование, установка дорожных знаков, ремонт барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки, выкашивание обочин, уборка кустарников).

Однако, прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и ограниченности бюджетных возможностей говорит о том, что принимаемые меры не могут обеспечить  устойчивый и долговременный положительный эффект. Необходимо принятие планировочных и конструктивных решений задач для создания условий  комфортной жизни и самореализации населения.

В противном случае, дорожно – транспортная ситуация в Нижнесергинском муниципальном районе будет ухудшаться с каждым годом, что негативно скажется на социально - экономическом развитии, инвестиционной привлекательности района и условиях проживания граждан.

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020 – 2022 годы» позволят увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, обеспечат сохранность сети автомобильных дорог, обеспечат безопасность движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Раздел 2.

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации программы представлены в Приложении № 1 к программе.

Цель муниципальной программы:

Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

1.2. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них

2.1. Обеспечение безопасного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

- Раздел 3.

- План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Мероприятия по выполнению муниципальной программы представлены в Приложении № 2 к программе.

Ответственным исполнителем программы является отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры администрации Нижнесергинского муниципального района.

В ходе реализации программы планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Текущий ремонт автомобильной дороги «с.Старобухарово – п.Первомайский».

Текущий ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д.Уразаево от автомобильной дороги с.Старобухарово – п.Первомайский».

Текущий ремонт автомобильной дороги «Подъезд к г.Нижние Серги-3 от автомобильной дороги «г.Пермь – г.Екатеринбург», протяженностью 2,2 км.

Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования пгт. Дружинино – п.Лазоревый км 0+742 – км 1+942.

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории Нижнесергинского муниципального района – 56,322 км, в том числе:

- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории Нижнесергинского муниципального района;

- летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории Нижнесергинского муниципального района (выкашивание обочин, уборка кустарников, нанесение дорожной разметки);

- установка дорожных знаков.

Содержание, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также содержание, ремонт и реконструкция искусственных сооружений позволит обеспечить удовлетворительное транспортно – эксплуатационное состояние дорог и безопасность дорожного движения на них.

| Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 30.09.2019 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  | Источник значений показателей |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. |  |  |  |  |  |
| 3 | 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция | км | 1,2 | 2,0 | 2,0 | Комплексная муниципальная программа социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района на 2016-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 15.03.2016 № 70 «Об утверждении комплексной муниципальной программы социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района на 2016-2021 годы» (с изменениями) |
| 5 | Целевой показатель 2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 2,1 | 3,5 | 3,5 | Комплексная муниципальная программа социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района на 2016-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 15.03.2016 № 70 «Об утверждении комплексной муниципальной программы социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района на 2016-2021 годы» (с изменениями) |
| 6 | Задача 1.2. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 3 Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.кв.м. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | Комплексная муниципальная программа социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района на 2016-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 15.03.2016 № 70 «Об утверждении комплексной муниципальной программы социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района на 2016-2021 годы» (с изменениями) |
| 8 | Целевой показатель 4 Доля площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ямочный ремонт, к общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 1 | 0 | 0 | Комплексная муниципальная программа социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района на 2016-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 15.03.2016 № 70 «Об утверждении комплексной муниципальной программы социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района на 2016-2021 годы» (с изменениями) |
| 9 | 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Обеспечение безопасного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 5 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 56,322 | 56,322 | 56,322 | Комплексная муниципальная программа социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района на 2016-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 15.03.2016 № 70 «Об утверждении комплексной муниципальной программы социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района на 2016-2021 годы» (с изменениями) |

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                      
к  муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от %REG_DATE% № %REG_NUM%  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020-2022 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Нижнесергинского муниципального района

на 2020-2022 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнители (соисполнители) мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Номер строки целевых показателей на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 62 289,0 | 41 703,0 | 10 091,0 | 10 495,0 | 4,5,7,8,10 |
| 2. | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 3. | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 4. | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 62 289,0 | 41 703,0 | 10 091,0 | 10 495,0 | 4,5,7,8,10 |
| 5. | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 6. | Капитальные вложения | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 7. | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 8. | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 9. | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 10. | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 11. | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 12. | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 13. | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 14. | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 15. | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 16. | Прочие нужды | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 62 289,0 | 41 703,0 | 10 091,0 | 10 495,0 | 4,5,7,8,10 |
| 17. | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 18. | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 19. | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 62 289,0 | 41 703,0 | 10 091,0 | 10 495,0 | 4,5,7,8,10 |
| 20. | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 21. | ПРОГРАММА «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорого на территории Нижнесергинского муниципального района на 2020 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ВСЕГО по программе, в том числе: | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 62 289,0 | 41 703,0 | 10 091,0 | 10 495,0 | 4,5,7,8,10 |
| 23. | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 24. | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 25. | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 62 289,0 | 41 703,0 | 10 091,0 | 10 495,0 | 4,5,7,8,10 |
| 26. | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 27. |  | 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 28. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 29. | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 30. | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 31. | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 32. | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 33. | 1.1. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 35. | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 36. | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 37. | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 38. | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 39 4 | 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Мероприятие 1.1.1 Текущий ремонт автомобильной дороги «с.Старобухарово – п.Первомайский» в границах Нижнесергинского муниципального района , всего, из них: | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 2 295,0 | 0,0 | 0,0 | 2 295,0 | 4,5 |
| 41 | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 42 | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 43 | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 2 295,0 | 0,0 | 0,0 | 2 295,0 | 4,5 |
| 44 | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 45 | Мероприятие 1.1.2 Текущий ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д.Уразаево от автомобильной дороги с.Старобухарово – п.Первомайский», всего, из них: | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 4,5 |
| 46 | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 47 | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 48 | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 4,5 |
| 49 | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 50 | Мероприятие 1.1.3. Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования пгт.Дружинино – п.Лазоревый км 0+742 – км 1+942, всего, из них: | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 32 000,0 | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 51 | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 52 | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 53 | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 32 000,0 | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 54 | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 55 | Задача 1.2. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Мероприятие 1.2.1 Текущий ремонт автомобильной дороги «Подъезд к г.Нижние Серги – 3 от автомобильной дороги «г.Пермь – г.Екатеринбург», всего, из них: | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 2 503,0 | 2 503,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 |
| 57 | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 58 | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 59 | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 2 503,0 | 2 503,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 |
| 60 | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 61 5 | 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Обеспечение безопасного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Мероприятие 2.1.1 Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 20 100,0 | 6 100,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 10 |
| 63 | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 64 | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 65 | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 20 100,0 | 6 100,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 10 |
| 66 | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 67 | Мероприятие 2.1.2 Летнее содержание дорог (окашивание кюветов, ремонт барьерного ограждения) | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 3 391,0 | 1 100,0 | 1 091,0 | 1 200,0 | 10 |
| 68 | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 69 | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 70 | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 3 391,0 | 1 100,0 | 1 091,0 | 1 200,0 | 10 |
| 71 | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 72 | Мероприятие 2.1.3 Установка дорожных знаков | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 10 |
| 73 | федеральный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 74 | областной бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 75 | местный бюджет | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 10 |
| 76 | внебюджетные источники | отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |